TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Tổng                                                    MSSV: 110122188

Lớp: DA22TTC                                                                                      Khóa: 2022

Tên đề tài: Nghiên cứu triển khai AI Agent để tự động hóa quy trình xây dựng video bài giảng

- Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu và xây dựng một hệ thống Tác nhân AI (AI Agent) dựa trên kiến trúc ReAct, cấp quyền cho mô hình ngôn ngữ lớn khả năng tự động lập kế hoạch, sử dụng công cụ để chuyển đổi kịch bản văn bản hoặc tài liệu trình chiếu thành video bài giảng hoàn chỉnh. Thiết lập cơ sở hạ tầng đa luồng và bất đồng bộ để tối ưu hóa thời gian xử lý đa phương tiện. Đóng gói và triển khai hệ thống lên môi trường điện toán đám mây nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.

- Nội dung thực hiện:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu về Cognitive RPA, Mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức, các kỹ thuật xử lý đa phương tiện và kiến trúc Microservices.

- Thiết kế kiến trúc hệ thống phân tán: Phân tách hệ thống thành các dịch vụ độc lập  và xây dựng luồng dữ liệu từ khâu nhận yêu cầu đến khâu xuất video.

- Xây dựng ba phân hệ Worker chuyên biệt theo định dạng tài liệu đầu vào: Web Worker tự động duyệt và ghi hình các thao tác trên trình duyệt, Presentation Worker dùng để duyẹt và ghi hình bài giảng dạng trình chiếu từ file của người dùng, OS Worker dùng để quay video hướng dẫn thao tác trên nền hệ điều hành.

- Xây dựng phân hệ trích xuất và sinh kịch bản: Tích hợp API của các nền tảng Office Online để bóc tách nội dung Slide. Thiết lập System Prompt cho LLM để tự động sinh lời thoại giảng dạy. Sử dụng Pydantic để chuẩn hóa dữ liệu đầu ra thành định dạng JSON.

- Phát triển phân hệ Đồng bộ Đa phương tiện: Tích hợp công cụ sinh giọng nói nhân tạo. Sử dụng công cụ để đo lường thời lượng âm thanh vật lý ở cấp độ mili-giây, từ đó nội suy và tiêm độ trễ vào kịch bản nhằm khớp nối chính xác lời thoại với hình ảnh.

- Xây dựng lõi Kết xuất Video: Lập trình bộ lọc phức hợp gọi giao diện dòng lệnh FFmpeg để trộn âm thanh và áp dụng cơ chế sao chép luồng kết hợp ghép ảnh tĩnh/video thao tác thành video MP4 hoàn chỉnh nhằm tiết kiệm tối đa RAM/CPU.

- Tích hợp cơ chế điểm dừng kiểm duyệt trong kiến trúc hướng sự kiện: Phát triển giao diện kiểm duyệt nhằm tạo ra điểm dừng kỹ thuật số. Cơ chế này đóng vai trò như một bộ lọc kiểm định chất lượng sư phạm, cho phép giảng viên can thiệp, hiệu đính nội dung do LLM sinh ra trước khi hệ thống kích hoạt luồng kết xuất đa phương tiện, giúp khắc phục triệt để rủi ro ảo giác thông tin của AI.

- Đóng gói và Triển khai: Đưa toàn bộ ứng dụng lên container Docker, cấu hình Autoscaler dựa trên Redis Pub/Sub và vận hành thực tế trên máy chủ VPS.

- Phương pháp thực hiện:

Phương pháp thu thập và nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu chính thức từ API của Google, Microsoft, FFmpeg, Playwright và kiến trúc lập trình bất đồng bộ trong Python.

Phương pháp thực nghiệm và mô hình hóa: Dùng sơ đồ trực quan hóa luồng quy trình. Thiết kế hệ thống theo kiến trúc Microservices kết hợp mô hình hướng sự kiện.

Phương pháp thực nghiệm và phát triển: Lập trình theo hướng module hóa . Tích hợp vòng lặp phản hồi với cơ chế điểm dừng kiểm duyệt để giảng viên kiểm tra, loại bỏ rủi ro ảo giác từ AI.

Phương pháp kiểm thử và tinh chỉnh: Đóng gói ứng dụng bằng Docker, cấu hình Autoscaler qua Redis Pub/Sub, triển khai lên VPS và chạy thử tải để tối ưu hóa hiệu năng.

- Bố cục đề tài:

- Chương 1: Giới thiệu đề tài.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết.

- Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu.

- Chương 4: Kết quả nghiên cứu.

- Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển.

- Tài liệu tham khảo:

- S. Yao et al., "ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models," 2022, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.2210.03629.

- W. M. P. Van Der Aalst, M. Bichler, and A. Heinzl, "Robotic Process Automation," Business & Information Systems Engineering, vol. 60, no. 4, pp. 269–272, Aug. 2018, doi: 10.1007/s12599-018-0542-4.

- S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. O’Reilly Media, 2021.

- S. P. Kane and K. Matthias, Docker: Up & Running: Shipping Reliable Containers in Production, 3rd ed. O’Reilly Media, 2024.

- F. Voron, Building Data Science Applications with FastAPI: Develop, manage, and deploy efficient machine learning applications with Python, 1st ed. Packt Publishing Limited, 2021.

- S. Bradshaw, E. Brazil, and K. Chodorow, MongoDB: The Definitive Guide: Powerful and Scalable Data Storage, 3rd ed. O’Reilly Media, 2019.

- J. Carlson, Redis in Action. Manning Publications Co. LLC, 2013.

- Gemini Team et al., "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models," 2023, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.2312.11805.

- H. He et al., "WebVoyager: Building an End-to-End Web Agent with Large Multimodal Models," 2024, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.2401.13919.

- F. Korbel, FFmpeg Basics: Multimedia handling with a fast audio and video encoder. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

- Kế hoạch thực hiện đề tài

| Tuần | Từ ngày - đến ngày | Công việc thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 20/04/2026 đến 26/04/2026 | Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý thuyết về AI Agent, RPA, LLM và các công cụ xử lý đa phương tiện. Viết báo cáo Chương 1 | Bám sát định hướng tự động hóa. Hoàn thành nghiên cứu lý thuyết và báo cáo chương 1 |
| Tuần 2 | 27/04/2026 đến 03/05/2026 | Phân tích yêu cầu bài toán, thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể và sơ đồ luồng dữ liệu. Phân rã các dịch vụ Microservices. | Hoàn thành kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu |
| Tuần 3 | 04/05/2026 đến 10/05/2026 | Nghiên cứu giải pháp vượt rào Anti-bot. Thiết kế luồng trích xuất dữ liệu bài giảng từ Slide qua giao thức API. | Chốt phương án xử lý Slide/Web. |
| Tuần 4 | 11/05/2026 đến 17/05/2026 | Lập trình phân hệ Tác nhân AI: Tích hợp LLM, xây dựng cấu trúc Prompt và phát triển Trình biên dịch dữ liệu bằng Pydantic. | Bắt đầu cấu hình và triển khai tác nhân AI và trình biên dịch Viết song song báo cáo Chương 3. |
| Tuần 5 | 18/05/2026 đến 24/05/2026 | Xây dựng phân hệ Xử lý âm thanh: Tích hợp Edge-TTS sinh giọng nói song song, dùng FFprobe đo lường và tiêm độ trễ mili-giây vào JSON. | Hoàn thành hệ thống xử lý và đo lường âm thanh |
| Tuần 6 | 25/05/2026 đến 31/05/2026 | Lập trình phân hệ Kết xuất Video: Lập trình bộ lọc FFmpeg, áp dụng thuật toán ghép hình ảnh tĩnh và âm thanh thành video. | Hoàn thiện lõi Pipeline. |
| Tuần 7 | 01/06/2026 đến 07/06/2026 | Phát triển giao diện người dùng và tích hợp cơ chế điểm dừng kiểm duyệt. | Hoàn thành cơ chế cho phép người dùng kiểm tra lại lời thoại |
| Tuần 8 | 08/06/2026 đến 14/06/2026 | Thiết lập hệ thống hàng đợi Redis và cơ chế Autoscaler. Đóng gói toàn bộ mã nguồn vào Docker Containers. | Viết song song báo cáo Chương 4. |
| Tuần 9 | 15/06/2026 đến 21/06/2026 | Triển khai lên máy chủ Cloud/VPS. Chạy kiểm thử hệ thống thực tế, đo lường hiệu năng xử lý đa tác vụ. | Hoàn thành việc đưa lên máy chủ và kiểm thử thực tế. |
| Tuần 10 | 22/06/2026 đến 28/06/2026 | Rà soát toàn bộ kết quả, hoàn thiện cuốn báo cáo đồ án, chuẩn bị slide và các kịch bản demo chạy thực tế để bảo vệ. | Hoàn thiện cuốn báo cáo đồ án. |

Vĩnh Long, ngày     tháng    năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Bảo Ân	Nguyễn Văn Tổng